Quality Metrics — Velocity Analysis

Крок 5 Testing Evidence Етап 5

# Quality Metrics для аналізу Velocity

## 1. Витрачений час по кроках (Time Spent)

| Крок | Активність | Час (год) | Тестів | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крок 1 | Sanity Testing — перевірка після merge | 2.0 | 29 | 27 PASS, 1 FAIL, 2 WARN |
| Крок 1 | Integration Testing FE→BE→DB | 1.5 | 9 | 6 PASS, 2 FAIL, 1 WARN |
| Крок 1 | Bug Tracking — фіксація BUG-023..032 | 1.0 | 10 багів | 6 нових + 4 re-test |
| Крок 2 | Exploratory Testing — edge cases | 1.0 | 6 | 3 PASS, 2 FAIL, 1 WARN |
| Крок 3 | E2E Manual Testing — 5 сценаріїв | 1.5 | 5 | 4 PASS, 1 WARN |
| Крок 3 | Load Testing — Postman Runner 320 запитів | 0.5 | 320 | 320/320 PASS |
| Крок 3 | Lighthouse Audit | 0.5 | 4 метрики | Perf 66, Access 100 |
| Крок 4 | Regression Testing | 0.5 | 15 | 14 PASS, 1 FAIL |
| Крок 4 | Fix Verification & Retest | 0.5 | 10 багів | 6 Closed, 4 Open |
| Крок 5 | RTM оновлення + Quality Metrics | 1.0 | 30 US | 28/30 Done+Integrated |
| ВСЬОГО |  | 10.0 | 384+ | Етап 5 завершено |

## 2. Метрики якості

| Метрика | Значення | Коментар для PM |
| --- | --- | --- |
| Всього тестів виконано | 384 | Санітарні + Integration + E2E + Load + Regression |
| Pass Rate | 93% | 358/384 — добрий показник |
| Load Test Pass Rate | 100% | 320/320 — система стабільна |
| Знайдено нових багів (Етап 5) | 6 | BUG-027..032 |
| Закрито багів (Етап 5 re-test) | 1 | BUG-014 підтверджено закритим |
| Open баги S1/S2 | 1 | BUG-027 (S2): nginx SPA routing — критично! |
| Open баги S3 | 6 | BUG-003, 017, 028, 029, 030, 031, 032 |
| RTM Coverage | 93% | 28/30 US Done або Integrated |
| Avg Response Time (Load) | 117ms | Добрий показник для локального Docker |
| Lighthouse Accessibility | 100/100 | Відмінно |
| Lighthouse Performance | 66/100 | Прийнятно (extensions знижують, в incognito вище) |

## 3. Знайдені баги по кроках (Defect Detection Rate)

| Крок тестування | Знайдено | Severity | Баги |
| --- | --- | --- | --- |
| Крок 1: Sanity | 2 | S2, S3 | BUG-027 (nginx 404), BUG-023 (Favorites) |
| Крок 2: Exploratory | 3 | S3 | BUG-028 (спойлер), BUG-030 (1 символ), BUG-031 (логін 404) |
| Крок 2: Integration | 2 | S3 | BUG-029 (коментарі), BUG-032 (скарги) |
| Крок 4: Regression | 0 | — | Нових не знайдено — регресії немає |
| ВСЬОГО | 7 |  | 6 нових + BUG-014 підтверджено закритим |

## 4. Velocity — оцінка для PM

| Показник | Значення та висновок |
| --- | --- |
| Час на Етап 5 (QA) | ~10 годин — 1 робочий день |
| Кількість тестів за годину | ~38 тестів/год (включаючи документацію) |
| Дефектів знайдено за день | 7 нових багів — хороший показник для Integration фази |
| Критичних блокерів | 1 (BUG-027: nginx) — потребує виправлення до релізу |
| Готовність до Етапу 6 | QA частина готова. Чекаємо фіксів BUG-027, BUG-028, BUG-029 від розробників |
| Рекомендація для PM | Призначити BUG-027 (P1) і BUG-028 (P2) в перший пріоритет Sprint 3. BUG-029, BUG-030, BUG-032 — другий пріоритет. |

## 5. Testing Evidence Summary

| Документ | Що підтверджує |
| --- | --- |
| Stage5_Step1_SanityTesting.docx | Система запускається після merge, 27/29 перевірок PASS |
| Stage5_IntegrationTesting.docx | FE→BE→DB ланцюжок: Votes , Reviews , Search, Admin CRUD |
| Stage5_BugTracker.docx | 10 багів з детальними Steps to Reproduce і Evidence |
| Stage5_E2E_Load_Exploratory.docx | 5 E2E сценаріїв , Load 320/320 PASS , Lighthouse 66/100 |
| Stage5_Regression_UXAudit_QualityReport.docx | Regression 14/15 PASS , Fix Verification , UX-Audit 9 проблем |
| Stage5_RTM_Final.docx | 30 US: 28 Done/Integrated (93%), 24 Passed (80%) |
| Stage5_QualityMetrics.docx | Velocity: 10 год, 384 тести, 7 нових багів, Pass Rate 93% |
| Postman Collection v3 | 64 автоматизованих тести, 320/320 у Load Testing |