RTM — Матриця простежуваності

Requirements Traceability Matrix  Етап 5  Фінал

Done = реалізовано · Integrated = перевірено FE→BE→DB · In Progress = в роботі · Passed = тест OK · Warn = часткова проблема · Failed = не пройдено

| ID | User Story | Статус розробки | TC IDs | Результат | Баг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Реєстрація через Email | Done | TC-SM-03, TC-REG-02 | Passed | BUG-002 (Closed) |
| US-02 | Авторизація (Login) | Done | TC-SM-04, TC-REG-03 | Passed | — |
| US-03 | Скидання паролю | Done | TC-SM-25 | Passed | BUG-018 (Closed) |
| US-04 | Збереження сесії після F5 | Integrated | INT-01 | Passed | BUG-027 (Open — F5 на /profile) |
| US-05 | Список адаптацій | Done | TC-SM-07, TC-REG-05 | Passed | — |
| US-06 | Фільтрація адаптацій | Done | TC-SM-08 | Passed | — |
| US-07 | Перегляд деталей по ID | Done | TC-SM-08, TC-REG-06 | Passed | BUG-008/009 (Closed) |
| US-08 | Список творів (Works) | Done | TC-SM-10, TC-REG-07 | Passed | — |
| US-09 | Пошук творів | Integrated | INT-06, INT-07 | Passed | — |
| US-10 | Топ творів | Done | TC-SM-12, TC-REG-08 | Passed | — |
| US-11 | Деталі твору + DifferenceMap | Integrated | E2E-02, TC-SM-13 | Passed | — |
| US-12 | Фільтрація творів | Done | TC-SM-10 | Passed | — |
| US-13 | Голосування Книга vs Фільм | Integrated | INT-02, E2E-02 | Passed | BUG-014 (Closed) |
| US-14 | Статистика голосів | Integrated | TC-SM-16 | Passed | — |
| US-15 | Відгук зі спойлером | Integrated | INT-03, INT-04 | Warn | BUG-028 (Open — спойлер не зберігається) |
| US-16 | Перегляд відгуків | Integrated | INT-09 | Failed | BUG-029 (Open — не підвантажуються) |
| US-17 | Додавання до обраного | Integrated | INT-05, E2E-04 | Warn | BUG-023 (Open — тільки localStorage) |
| US-18 | Видалення з обраного | Done | TC-SM-21 | Passed | — |
| US-19 | Перегляд обраного | Done | TC-SM-20 | Passed | — |
| US-20 | Адмін: створення адаптації | Integrated | E2E-05, TC-SM-27 | Passed | — |
| US-21 | Адмін: захист маршрутів | Done | TC-SM-28 | Passed | — |
| US-22 | Без авторизації → 401 | Done | TC-SM-23 | Passed | — |
| US-23 | Docker одною командою | Done | TC-SM-01 | Passed | BUG-010 (Closed) |
| US-24 | Автоматичні міграції | Done | TC-REG-15 | Passed | BUG-012 (Closed) |
| US-25 | Seed дані | Done | TC-SM-07 | Passed | — |
| US-26 | Health Check → JSON | Done | TC-REG-01 | Passed | BUG-007 (Closed) |
| US-27 | Логування HTTP | In Progress | TC-REG-15 | Failed | BUG-003 (Open) |
| US-28 | Обробка помилок JSON | Done | TC-SM-22, TC-SM-24 | Passed | — |
| US-29 | Валідація від'ємного рейтингу | Integrated | Exploratory | Passed | 400: Rating 0-10 |
| US-30 | Модерація скарг | In Progress | Manual | Failed | BUG-032 (Open) |

## Підсумок

| Категорія | К-сть | % | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього US | 30 | 100% | Повний MVP scope |
| Done + Integrated | 28 | 93% | ≥70% |
| Passed | 25 | 83% | ≥70% |
| Failed/Warn | 5 | — | BUG-003, BUG-023, BUG-027, BUG-028, BUG-029, BUG-032 |