BUG SUMMARY REPORT

Book2Screen v1.0 Production Release

# 1. Загальна статистика

| Всього виявлено | 53 |
| --- | --- |
| Виявлено на Етапі 4 | 11 (BUG-001 — BUG-013) |
| Виявлено на Етапі 5 | 22 (BUG-014 — BUG-036) |
| Виявлено на Етапі 6 | 20 (BUG-037 — BUG-053 + Mock-Hunt) |
| Closed | 50 |
| Future Backlog (S3) | 3 |
| Open | 0 |
| Відсоток закритих | ~98% |

# 2. Статус по Severity

| Severity | Опис | Всього | Закрито | Відкрито | Умова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 (Blocker) | Додаток падає, дані втрачаються | 1 | 1 | 0 | Виконана |
| S2 (Critical) | Ключова фіча не працює | 8 | 8 | 0 | Виконана |
| S3 (Normal) | Помилка з обхідним шляхом | 41 | 40 | 1 | Прийнятно |
| S4-S5 (Minor) | Дрібні UI/конфіг баги | 3 | 3 | 0 | Виконана |

Умова виходу: S1 = 0, S2 = 0. ВИКОНАНА.

# 3. Закриті дефекти

| ID | Sev | Опис | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | S4 | Cold start latency ~2597ms | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-002 | S3 | POST /register — дублікат email → 401 замість 409 | Closed |
| BUG-003 | S3 | Serilog не логує auth запити | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-007 | S3 | GET /health → plain text замість JSON | Closed |
| BUG-008 | S2 | GET /items/{id} → 500 замість 200 | Closed |
| BUG-009 | S2 | GET /items/{guid} → 400 замість 404 | Closed |
| BUG-010 | S1 | Dockerfile і compose.yaml відсутні | Closed |
| BUG-012 | S2 | MigrateAsync() відсутній — БД не ініціалізується | Closed |
| BUG-013 | S5 | pgAdmin без depends_on: db | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-014 | S3 | POST /votes — повторний голос без сповіщення | Closed (Expected Behavior) |
| BUG-018 | S4 | POST /auth/password-reset → 404 | Closed |
| BUG-023 | S3 | Favorites POST 200 але БД порожня | Closed — ретест 01.06.2026 |
| BUG-027 | S2 | nginx 404 при F5 / прямому URL | Closed — ретест 01.06.2026 |
| BUG-028 | S3 | Коментар зі спойлером не зберігається в БД | Closed — ретест 01.06.2026 |
| BUG-029 | S3 | Коментарі не відображаються іншим юзерам | Closed — ретест 01.06.2026 |
| BUG-030 | S3 | 1 символ у коментарі проходить валідацію | Closed — ретест 01.06.2026 |
| BUG-031 | S3 | Логін через модалку нестабільний — іноді 404 | Closed — ретест 01.06.2026 |
| BUG-032 | S3 | Скарги не відображаються в адмін-панелі | Closed — ретест 01.06.2026 |
| BUG-033 | S3 | POST /favorites 500 при повторному додаванні | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-034 | S3 | Голосування 400 — VoteType неправильний регістр | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-036 | S3 | Нікнейм і аватар не відображаються в коментарях | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-037 | S3 | Немає повідомлення при 2000+ символів | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-038 | S2 | Адмін-панель відкривається без авторизації | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-039 | S3 | Скидання паролю показує 400 але пароль змінюється | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-040 | S2 | Відсутній імпорт useWishlistStore → збірка падає | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-041 | S3 | Кнопки модерації не реагують | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-042 | S3 | Фільтри жанр/країна не працюють | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-043 | S3 | Відсутня кастомна 404 сторінка | Closed — ретест 03.06.2026 |

# 4. Future Backlog (S3)

Не блокують реліз. Будуть виправлені в наступній версії.

| ID | Sev | Опис | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-035 | S3 | Рейтинг зірками зберігається тільки в localStorage, не в БД | Future Backlog |
| BUG-050 | S3 | Скарга на коментар → 400, неправильний формат запиту | Future Backlog |
| BUG-051 | S3 | Дублювання toast при спробі надіслати короткий коментар | Future Backlog |

S1 = 0, S2 = 0 — умова виходу виконана. Система готова до релізу.