TESTING EVOLUTION ROADMAP

Book2Screen — План розвитку тестування (v1.1 та далі)

# 1. Поточний стан тестування (v1.0)

В рамках Етапів 4–6 реалізовано повний цикл ручного тестування:

| Тип тестування | Охоплення | Результат |
| --- | --- | --- |
| Smoke Testing | 17 тест-кейсів | 17/17 PASS |
| Regression Testing | 35 тест-кейсів | 35/35 PASS |
| API Testing (Postman) | 112 тестів | 112/112 PASS |
| Load Testing | 320 ітерацій | 320/320 PASS, 78ms avg |
| E2E Manual | 7 сценаріїв | 7/7 PASS |
| Lighthouse Audit | 4 категорії | Performance 99/100 |
| Security Testing | SQL Injection | Захищено |

Обмеження поточного підходу:

- Всі тести ручні — потребують часу QA при кожному релізі

- Відсутня інтеграція тестів у CI/CD pipeline

- Немає автоматичного запуску тестів при Pull Request

- E2E тести виконуються вручну, що уповільнює цикл релізу

# 2. Roadmap автоматизації тестування

## Фаза 1 — v1.1 (1–2 місяці після релізу)

Пріоритет: базова автоматизація критичних сценаріїв

| # | Задача | Інструмент | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E2E автоматизація Happy Path сценаріїв (логін, голосування, відгук, wishlist) | Playwright (TypeScript) | Автоматична перевірка 4 основних сценаріїв за 2 хв |
| 2 | Інтеграція E2E тестів у GitHub Actions при кожному PR | GitHub Actions + Playwright | Жоден PR не мерджиться без проходження E2E |
| 3 | Автоматичний запуск Postman колекції при деплої | Newman CLI + GitHub Actions | API тести запускаються автоматично при кожному релізі |

## Фаза 2 — v1.2 (3–4 місяці)

Пріоритет: розширення покриття та продуктивність

| # | Задача | Інструмент | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Навантажувальне тестування при масштабуванні (1000+ користувачів) | k6 або Gatling | Впевненість у стабільності при реальному навантаженні |
| 5 | Unit тести для критичних сервісів бекенду | xUnit (вже є база) | Покриття бізнес-логіки > 70% |
| 6 | Visual regression тестування — порівняння скріншотів UI | Percy або Chromatic | Автоматичне виявлення візуальних змін після деплою |

## Фаза 3 — v2.0 (6–12 місяців)

Пріоритет: повна автоматизація та якість на рівні enterprise

| # | Задача | Інструмент | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Accessibility автоматизація (WCAG 2.1 AA) | axe-core + Playwright | Автоматична перевірка доступності при кожному PR |
| 8 | Contract testing між FE і BE | Pact або OpenAPI validation | Автоматичне виявлення API breaking changes |
| 9 | Test coverage dashboard та звітність | Allure Report або GitHub Actions Summary | Видимість стану тестів для всієї команди в реальному часі |

# 3. Порівняння: зараз vs після автоматизації

| Показник | v1.0 (зараз) | v1.1+ (після автоматизації) |
| --- | --- | --- |
| Час повного регресійного циклу | ~4 години (вручну) | ~15 хвилин (автоматично) |
| Запуск тестів при PR | Вручну після мерджу | Автоматично до мерджу |
| Виявлення регресій | Наступний ручний цикл | Протягом хвилин після commit |
| E2E покриття | 7 сценаріїв вручну | 20+ сценаріїв автоматично |
| Навантажувальне тестування | 320 запитів (Postman Runner) | 10 000+ запитів (k6) |
| Visual regression | Відсутнє | Автоматичне порівняння скріншотів |
| Звітність | Ручні .docx документи | Автоматичний dashboard (Allure) |

# 4. Висновок

Book2Screen v1.0 має міцну основу ручного тестування з 100% покриттям User Stories і нульовою кількістю відкритих критичних дефектів. Наступний крок — автоматизація, яка дозволить:

- Скоротити час регресійного циклу з 4 годин до 15 хвилин

- Виявляти регресії автоматично при кожному PR — до мерджу в main

- Масштабувати навантажувальне тестування до реальних умов (10 000+ користувачів)

- Забезпечити видимість стану якості для всієї команди через dashboard

Playwright + GitHub Actions — пріоритет №1 для v1.1.