USP VALIDATION REPORT

Book2Screen v1.0 — Підтвердження унікальних переваг тестами

# 1. Унікальна торгова пропозиція (USP)

USP складається з трьох складових, кожна з яких підтверджена незалежними тестами:

- Функціональна унікальність — карта відмінностей і голосування відсутні у конкурентів (Gap Analysis Report)

- Технічна надійність — швидкість, стабільність і безпека підтверджені тестами

- Якість продукту — нульова кількість відкритих S1/S2 багів на момент релізу

# 2. Валідація технічних переваг

## 2.1 Швидкість API

| Твердження USP | Очікувана метрика | Фактичний результат | Інструмент / Джерело | Дата | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API відповідає швидше 50ms в середньому | Avg ≤ 50ms | Avg 38ms | Postman FullTestSuite v4.2, 112 запитів | 03.06.2026 | PASS |
| Стабільність під навантаженням 320 запитів | 100% success rate | 320/320 PASS | Postman Runner (Load Test) | 03.06.2026 | PASS |
| Cold Start після перезапуску Docker < 500ms | < 500ms | 171ms | Warmup логіка, Retest BUG-001 | 03.06.2026 | PASS |

## 2.2 Продуктивність фронтенду (Lighthouse)

| Твердження USP | Очікувана метрика | Фактичний результат | Інструмент / Джерело | Дата | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance score >= 90 | >= 90 | 99 / 100 | Chrome DevTools Lighthouse | 03.06.2026 | PASS |
| Accessibility score >= 90 | >= 90 | 96 / 100 | Chrome DevTools Lighthouse | 03.06.2026 | PASS |
| Best Practices score >= 90 | >= 90 | 96 / 100 | Chrome DevTools Lighthouse | 03.06.2026 | PASS |
| SEO score >= 80 | >= 80 | 83 / 100 | Chrome DevTools Lighthouse | 03.06.2026 | PASS |

## 2.3 Безпека

| Твердження USP | Очікувана метрика | Фактичний результат | Інструмент / Джерело | Дата | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захист від SQL Injection | 0 вразливостей | 0 вразливостей | Postman + Браузер (Security Testing) | 03.06.2026 | PASS |
| JWT авторизація — захист ендпоінтів | 401 без токену | 401 Unauthorized | Postman (Regression RG-020, RG-033) | 03.06.2026 | PASS |
| Адмін-панель недоступна без прав | 403 / редирект | Редирект + toast | Regression RG-020, Retest BUG-038 | 03.06.2026 | PASS |

## 2.4 Якість коду

| Твердження USP | Очікувана метрика | Фактичний результат | Інструмент / Джерело | Дата | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відсутність console.log у production-коді | 0 у *.ts/*.vue/*.cs | 0 знахідок | JetBrains Rider — Find in Files | 05.06.2026 | PASS |
| Відсутність // TODO у кодовій базі | Nothing found | Nothing found | JetBrains Rider — Find in Files | 05.06.2026 | PASS |
| TypeScript компіляція без помилок | 0 errors | 0 errors (npm run build) | Vue-tsc + Vite production build | 10.06.2026 | PASS |

# 3. Валідація функціональних переваг

## 3.1 Ключові унікальні фічі

| Функція | Як перевірялось | Результат | Тест-кейс | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порівняння книги і екранізації в одному вікні | UI — обидві картки відображаються поруч з різними даними | Ліва картка = книга, права = екранізація | RG-016 | PASS |
| Карта відмінностей — структуровані пункти | Відкрити сторінку твору з картою, перевірити пункти | Пункти відображаються, клік розгортає блок | RG-030 | PASS |
| Спойлер-захист на пунктах карти | Пункт з isSpoiler=true — текст має blur | Blur-ефект присутній, кнопка «Показати» працює | RC Validation | PASS |
| Голосування «Книга vs Фільм» | POST /api/v1/Votes → перевірка статистики | Голос зараховано, прогрес-бар оновився | RG-021, RG-022 | PASS |
| Wishlist «Хочу прочитати / переглянути» | POST /api/v1/Favorites → pgAdmin | Запис в таблиці Favorites | RG-007, RG-008 | PASS |
| CRUD книг в адмін-панелі | POST / PUT / DELETE /admin/adaptations через UI і Postman | 201 / 200 / 204, дані в БД | Retest BUG-054 | PASS |
| Нові книги видно всім користувачам | Додати книгу як admin, перевірити як john | Книга відображається для всіх | Retest BUG-054 | PASS |
| Спойлер на відгуку | POST /reviews з isSpoiler=true → pgAdmin | IsSpoiler=true збережено в БД | RG-028, Retest BUG-028 | PASS |
| Модерація коментарів адміном | Кнопки Схвалити / Видалити / Спойлер | Дії виконуються, БД оновлюється | RG-031, RG-032 | PASS |
| Фільтрація за жанром і країною | Вибір «Фантастика» і «США» у фільтрах | Список коректно відфільтровано | RG-012, RG-013 | PASS |

## 3.2 Виправлені баги Етапу 5 — CRUD адмін-панелі

| ID | Sev | Опис | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-054 | S2 | PUT/DELETE адаптації → 404 (adaptationId не передавався з форми) | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-055 | S3 | Обидві картки показували дані книги (дублювання) | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-056 | S2 | Нові книги не відображались у звичайних користувачів | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-057 | S2 | Точки карти відмінностей зникли після фіксу CRUD | Closed — ретест 03.06.2026 |
| BUG-058 | S2 | Після фіксу BUG-055 дублювалась екранізація, книга зникла | Closed — ретест 03.06.2026 |

# 4. Покриття вимог (RTM)

| Всього User Stories | 13 |
| --- | --- |
| Done + Integrated | 13/13 (100%) |
| Passed (тестування) | 13/13 (100%) |
| Регресійних тест-кейсів | 35/35 PASS (100%) |
| API тестів (Postman) | 110/112 PASS (98.2%) |
| 2 FAIL у Postman | Known Issues — BUG-050, BUG-051 (S3, Future Backlog, не блокують реліз) |

# 5. Фінальна статистика якості

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Всього багів знайдено (Етапи 4–6) | 58 |
| Закрито / виправлено | 55 (~95%) |
| Future Backlog (S3, не критичні) | 3 |
| Відкритих S1 | 0 |
| Відкритих S2 | 0 |
| Умова виходу на реліз | ВИКОНАНА (S1=0, S2=0) |
| Ретестів проведено | 25 / 25 PASS (100%) |
| Smoke Testing (RC) | 17 / 17 PASS (100%) |
| Load Testing | 320 / 320 PASS (100%), Avg 78ms |
| API Testing | 110 / 112 PASS (98.2%), Avg 38ms |
| Lighthouse Performance | 99 / 100 |

# 6. Висновок

Всі заявлені переваги Book2Screen підтверджені незалежними тестами. Продукт відповідає критеріям якості Production Release:

- Швидкість: Avg 38ms API, Performance 99/100 Lighthouse

- Стабільність: 320/320 PASS під навантаженням, 0 падінь сервера

- Безпека: SQL Injection і XSS не пройшли, JWT захист працює

- Функціональність: 13/13 User Stories реалізовані і протестовані

- CRUD адмін-панелі: BUG-054–058 виправлені та підтверджені ретестом

- Унікальність: 7 функцій підтверджені Gap Analysis — відсутні у всіх конкурентів

- Якість коду: 0 TODO, 0 console.log у production, TypeScript 0 errors

Book2Screen v1.0 готовий до фінальної демонстрації та атестації.