DOCUMENTATION & HANDOVER REPORT

# 2. README Testing & Cold Start

Всі кроки README відтворено на чистому середовищі (без залишків Docker-томів) методом Cold Start.

## 2.1 Перевірка розділів README

| Розділ README | Наявність | Відповідність |
| --- | --- | --- |
| Опис проєкту | Є | Відповідає |
| Ключові можливості MVP | Є | Відповідає — всі функції реалізовані та підтверджені тестами |
| Технологічний стек (Frontend) | Є | Відповідає — Vue 3, TypeScript, Vite, Pinia, Vue Router |
| Backend стек | Є | Відповідає — C#, ASP.NET Core, PostgreSQL, EF Core |
| Prerequisites | Є | Відповідає — Node.js >= 20.x, npm >= 10.x |
| Installation | Є | Відповідає — git clone, npm install, .env.example |
| Running | Є | Відповідає — npm run dev, npm run build |
| Docker запуск | Є | Відповідає — docker compose up --build, URL сервісів |
| Credentials | Є | Відповідає — admin та user акаунти вказані |
| NPM Scripts | Є | Відповідає — всі команди актуальні |
| Структура проєкту | Є | Частково — включає нові views та компоненти |
| Архітектура | Є | Відповідає — Clean Architecture опис коректний |
| Команда | Є | Відповідає — всі ролі та імена вказані |
| .env.example | Є | VITE_API_URL вказано. Відсутня VITE_USE_MOCK_FALLBACK |

## 2.2 Cold Start — покрокова перевірка

| Крок / URL | Результат | Статус |
| --- | --- | --- |
| Node.js >= 20.x / npm >= 10.x | node -v → v20.15.0, npm -v → 10.7.0 | PASS |
| Docker Desktop | Версія та мінімальний RAM/CPU не вказані в README | WARN |
| Git | git --version → 2.44.0 (не згадано в README) | WARN |
| git clone + структура | Структура збігається з описаною у README | PASS |
| docker compose up --build | Всі 4 сервіси запущено. Перший запуск ~3 хв 20 с | PASS |
| localhost:3000 | Сторінка відкривається, UI завантажується | PASS |
| localhost:5000 | API відповідає 200, healthcheck працює | PASS |
| localhost:5000/swagger | Swagger відкривається, всі ендпоінти задокументовані | PASS |
| localhost:5050 | pgAdmin доступний, таблиці з seed-даними присутні | PASS |
| Вхід john@example.com / User123! | Вхід успішний, профіль відображається | PASS |
| Вхід admin@book2screen.com / Admin123! | Вхід успішний, «Адмін-панель» у шапці | PASS |
| docker compose down | Контейнери зупинено коректно | PASS |
| npm run build (production) | Збірка без помилок TypeScript та Vite | PASS |

## 2.3 Невідповідності README

| Місце | Невідповідність | Рекомендація |
| --- | --- | --- |
| Prerequisites | Не вказано вимоги до Docker Desktop (версія, RAM, CPU) | Додати Docker >= 4.x, RAM >= 8 GB |
| .env.example | Відсутня змінна VITE_USE_MOCK_FALLBACK | Додати VITE_USE_MOCK_FALLBACK=false |

| Вердикт README Testing | PASS — Cold Start виконано без помилок. 2 minor WARN |
| --- | --- |

# 3. User Guide Validation

User Guide (ui/src/docs/USER_GUIDE.md) перевірено шляхом фактичного виконання описаних дій на запущеному застосунку.

| Розділ гайду | Статус | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Розд. 1 — Реєстрація та вхід | PASS | Відповідає реальному UI |
| Розд. 1.3 — Відновлення паролю | WARN | Гайд описує 3 кроки, реальний UI — одне вікно |
| Розд. 2 — Головна сторінка | PASS | Відповідає реальному UI |
| Розд. 3 — Пошук | PASS | Відповідає реальному UI |
| Розд. 4 — ТОП адаптацій | PASS | Відповідає реальному UI |
| Розд. 5 — Сторінка твору | PASS | Відповідає реальному UI |
| Розд. 6 — Карта відмінностей | PASS | Відповідає реальному UI |
| Розд. 7 — Голосування | PASS | Відповідає реальному UI |
| Розд. 8 — Відгуки | PASS | Відповідає реальному UI |
| Розд. 9 — Зіркові оцінки | WARN | Гайд обіцяє збереження в БД — реально localStorage (Known Issue) |
| Розд. 10 — Wishlist | PASS | Відповідає реальному UI |
| Розд. 11 — Профіль | WARN | Кнопка «Редагувати» відгук — редирект, не форма (Known Issue) |
| Розд. 12 — Адмін-панель | PASS | Відповідає реальному UI |

| Вердикт User Guide | CONDITIONAL PASS — 10/13 PASS, 3 WARN (Known Issues) |
| --- | --- |

# 4. Перевірка Swagger UI

| Перевірка | Статус | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Swagger UI доступний на localhost:5000/swagger | PASS | OAS 3.0 |
| Всі ендпоінти задокументовані | PASS | Admin, Auth, Favorites, Reviews, Votes, Works, UserProfile |
| Описи ендпоінтів | PASS | Всі методи мають опис |
| Кнопка Authorize (Bearer Token) | PASS | JWT авторизація працює |
| Try it out працює | PASS | Запити виконуються до реальної БД |
| Схеми DTO відповідають коду | PASS | Перевірено через Postman |
| Коди відповідей задокументовані | PASS | 200, 400, 401, 403, 404, 409, 500 |

# 5. Підсумок

| Документ | Статус | Критичність | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| README.md | PASS | Low | 2 minor WARN — Docker вимоги, VITE_USE_MOCK_FALLBACK |
| Cold Start | PASS | — | Розгортання без помилок за інструкцією |
| Swagger UI | PASS | — | Повністю відповідає реальній системі |
| User Guide | CONDITIONAL PASS | Low | 3 WARN — Known Issues. Не блокує реліз |

# 6. Рекомендації

- README — додати вимоги до Docker Desktop (версія, RAM >= 8 GB)

- README / .env.example — додати VITE_USE_MOCK_FALLBACK=false

- User Guide розд. 1.3 — переписати флоу відновлення паролю як одне вікно

- User Guide розд. 9 — додати примітку Known Issue (зіркові оцінки — localStorage)

- User Guide розд. 11 — додати примітку Known Issue (кнопка «Редагувати» відгук)

Документація прийнятна для релізу. Handover може бути виконаний.