Bug Tracker — Крок 4

Bug Tracker — Крок 4: Управління дефектами

Довідник Severity (Серйозність / Технічний вплив)

Це показує, наскільки сильно баг «ламає» програмний продукт.

| Рівень (Value) | Опис (Description) | Приклад для Етапу 4 |
| --- | --- | --- |
| S1 - Blocker | Система повністю непрацездатна, подальша розробка чи тестування неможливі. | Docker-контейнер не піднімається; Backend "падає" з помилкою 500 при будь-якому запиті до БД. |
| S2 - Critical | Ключова функція не працює, обхідного шляху (workaround) немає. | GET /items/{id} → 500 замість 200/404; API повертає порожній об'єкт замість даних. |
| S3 - Major | Важлива функція працює некоректно, або є складний обхідний шлях. | Дублікат email → 401 замість 409; Auth запити не логуються Serilog. |
| S4 - Minor | Незначне порушення логіки або інтерфейсу, що не впливає на основний флоу. | Cold start ~2.5s; password-reset endpoint не реалізовано. |
| S5 - Trivial | Косметичні помилки, друкарські помилки, невідповідність кольору бренду. | compose.yaml: pgAdmin без depends_on; EF Core Warning у логах. |

Довідник Priority (Пріоритет виправлення)

Це черговість, у якій розробник має брати задачу в роботу (визначається PM або QA разом із командою).

| Рівень (Value) | Значення | Коли виправляти | Приклад сценарію |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 - Urgent | Негайно! | Протягом кількох годин. | Блокер (S1) Docker відсутній — команда не може запустити проєкт. |
| P2 - High | Високий | У поточній ітерації (спринті) якнайшвидше. | GET /items/{id} → 500 (S2). Auth не логується (S3). 401 замість 409 (S3). |
| P3 - Medium | Середній | Після закриття критичних багів, але до кінця Етапу 4. | Cold start latency (S4). Password reset не реалізовано (S4). |
| P4 - Low | Низький | Якщо залишиться час або на Етапі 6 (Code Freeze). | pgAdmin без depends_on (S5). EF Core Warning (S5). |

Таблиця пріоритетності — Severity × Priority

Зведена матриця: яку Priority призначати для кожного рівня Severity та приклади з проєкту.

| Severity | Priority | Коли виправляти | Приклад з проєкту |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 Blocker | P1 Urgent | Негайно — кілька годин. Команда заблокована. | BUG-010: Docker відсутній |
| S2 Critical | P1 Urgent | Негайно. Ключова функція не працює, workaround відсутній. | BUG-008/009: GET /items → 500 BUG-012: Migrate відсутній |
| S3 Major | P2 High | У поточному спринті. Функція некоректна, є складний workaround. | BUG-002: 401 vs 409 BUG-003: Serilog order BUG-007: Health plain text BUG-014: Votes без сигналу BUG-017: Mock fallback |
| S4 Minor | P3 Medium | Після закриття S1–S3. Не впливає на основний флоу. | BUG-001: Cold start 2597ms BUG-018: Password reset (CLOSED) |
| S5 Trivial | P4 Low | Якщо залишиться час або Code Freeze. Косметика. | BUG-013: pgAdmin без depends_on |

Зведена матриця всіх багів

| ID | Назва | Severity | Priority | Статус | Assignee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-008 | GET /items/{id} → 500 — параметр int замість Guid | S2 | P1 | CLOSED | Backend Developer |
| BUG-009 | GET /items/{guid} → 400 замість 404 | S2 | P1 | CLOSED | Backend Developer |
| BUG-010 | Dockerfile і compose.yaml відсутні | S1 | P1 | CLOSED | Backend Developer |
| BUG-012 | MigrateAsync() відсутній — міграції не запускаються при старті | S2 | P1 | CLOSED | Backend Developer |
| BUG-002 | POST /auth/register — дублікат email → 401 замість 409 | S3 | P2 | CLOSED | Backend Developer |
| BUG-007 | GET /health → plain text замість JSON | S3 | P2 | CLOSED | Backend Developer |
| BUG-018 | POST /auth/password-reset → 404 — endpoint не реалізовано | S4 | P3 | CLOSED | Backend Developer |
| BUG-003 | Auth запити не логуються — Serilog після UseAuthentication() | S3 | P2 | Open | Backend Developer |
| BUG-014 | POST /votes — повторний голос оновлюється мовчки | S3 | P2 | Open | Backend Developer |
| BUG-017 | USE_MOCK_FALLBACK=true — static дані без попередження | S3 | P2 | Open | Frontend Developer |
| BUG-001 | Cold start latency ~2597ms при першому запиті | S4 | P3 | Open | Backend Developer |
| BUG-013 | compose.yaml — pgAdmin без depends_on: db | S5 | P4 | Open | Backend Developer |

Регламент: S1 та S2 виправляються негайно. PR не зливається з відкритими S1/S2.

Поточний стан: всі S1 і S2 — CLOSED ✔  |  PR може бути злитий

Closed баги (7) — Re-test підтверджено

BUG-008 — GET /items/{id} → 500 — параметр int замість Guid   [CLOSED]

| Title | [BE] GET /items/{id} → 500 — параметр int замість Guid |
| --- | --- |
| Severity | S2 (Critical) |
| Priority | P1 (Urgent) |
| Status | CLOSED |
| Environment | http://localhost:5000/api/v1/items/1 · Postman · Docker |
| Assignee | Backend Developer |
| Steps to reproduce | 1. GET http://localhost:5000/api/v1/items/1 (integer) 2. Перевірити HTTP статус |
| Expected result | HTTP 200 або 404 |
| Actual result | HTTP 500 — GetItemById(int id) → FindAsync(1) на Guid PK → InvalidCastException |
| Evidence | ItemsController.cs рядок 53: public async Task<IActionResult> GetItemById(int id) |
| Root Cause | Параметр int несумісний з Entity.Id типу Guid |
| Re-test result | CLOSED — GetItemById(Guid id) виправлено. GET /{guid} → 404 не 500 |

BUG-009 — GET /items/{guid} → 400 замість 404   [CLOSED]

| Title | [BE] GET /items/{guid} → 400 замість 404 |
| --- | --- |
| Severity | S2 (Critical) |
| Priority | P1 (Urgent) |
| Status | CLOSED |
| Environment | http://localhost:5000/api/v1/items/00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Assignee | Backend Developer |
| Steps to reproduce | 1. GET /api/v1/items/00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Expected result | HTTP 404 Not Found |
| Actual result | HTTP 400 — Guid не міг прив'язатись до int параметра |
| Evidence | ASP.NET Core відхиляє Guid перед входом у GetItemById(int id) |
| Root Cause | Та сама причина що BUG-008 |
| Re-test result | CLOSED — виправлено разом з BUG-008 |

BUG-010 — Dockerfile і compose.yaml відсутні   [CLOSED]

| Title | [Infrastructure] Dockerfile і compose.yaml відсутні |
| --- | --- |
| Severity | S1 (Blocker) |
| Priority | P1 (Urgent) |
| Status | CLOSED |
| Environment | Репозиторій Book2Screen (корінь) |
| Assignee | Backend Developer |
| Steps to reproduce | 1. Відкрити корінь репозиторію 2. Шукати Dockerfile і compose.yaml 3. docker compose up |
| Expected result | compose.yaml є docker compose up → 4 сервіси healthy |
| Actual result | Файлів немає ніде |
| Evidence | find . -name 'Dockerfile' → порожній результат |
| Root Cause | Розробник не створив Docker конфігурацію |
| Re-test result | CLOSED — compose.yaml з db+backend+frontend+pgadmin створено |

BUG-012 — MigrateAsync() відсутній — міграції не запускаються при старті   [CLOSED]

| Title | [BE] MigrateAsync() відсутній — міграції не запускаються при старті |
| --- | --- |
| Severity | S2 (Critical) |
| Priority | P1 (Urgent) |
| Status | CLOSED |
| Environment | docker compose up · PostgreSQL · EF Core |
| Assignee | Backend Developer |
| Steps to reproduce | 1. docker compose down -v 2. docker compose up --build 3. Перевірити логи і pgAdmin |
| Expected result | Таблиці створюються автоматично Логи: 'Database is ready' |
| Actual result | Таблиць немає — треба вручну dotnet ef database update |
| Evidence | Program.cs: жодного виклику db.Database.MigrateAsync() |
| Root Cause | Розробник не додав автоматичне застосування міграцій |
| Re-test result | CLOSED — db.Database.MigrateAsync() з retry loop додано |

BUG-002 — POST /auth/register — дублікат email → 401 замість 409   [CLOSED]

| Title | [BE Auth] POST /auth/register — дублікат email → 401 замість 409 |
| --- | --- |
| Severity | S3 (Major) |
| Priority | P2 (High) |
| Status | CLOSED |
| Environment | http://localhost:5000/api/v1/auth/register · Postman |
| Assignee | Backend Developer |
| Steps to reproduce | 1. POST /auth/register {email:'test@test.com'} 2. POST /auth/register {email:'test@test.com'} (повтор) |
| Expected result | HTTP 409 Conflict |
| Actual result | HTTP 401 Unauthorized |
| Evidence | AuthController.cs рядок 77 (до фіксу): return this.Unauthorized(...) |
| Root Cause | Розробник використав Unauthorized() замість Conflict() |
| Re-test result | CLOSED — return this.Conflict() виправлено |

BUG-007 — GET /health → plain text замість JSON   [CLOSED]

| Title | [BE Health] GET /health → plain text замість JSON |
| --- | --- |
| Severity | S3 (Major) |
| Priority | P2 (High) |
| Status | CLOSED |
| Environment | http://localhost:5000/health · Postman |
| Assignee | Backend Developer |
| Steps to reproduce | 1. GET http://localhost:5000/health 2. Перевірити Content-Type заголовок |
| Expected result | HTTP 200 Content-Type: application/json |
| Actual result | Content-Type: text/plain Тіло: Healthy |
| Evidence | Program.cs (до фіксу): app.MapHealthChecks() без ResponseWriter |
| Root Cause | MapHealthChecks() без ResponseWriter → plain text |
| Re-test result | CLOSED — ResponseWriter = UIResponseWriter додано |

BUG-018 — POST /auth/password-reset → 404 — endpoint не реалізовано   [CLOSED]

| Title | [BE Auth] POST /auth/password-reset → 404 — endpoint не реалізовано |
| --- | --- |
| Severity | S4 (Minor) |
| Priority | P3 (Medium) |
| Status | CLOSED |
| Environment | http://localhost:5000/api/v1/auth/password-reset |
| Assignee | Backend Developer |
| Steps to reproduce | 1. POST /api/v1/auth/password-reset {email:'user@test.com'} |
| Expected result | HTTP 200 або 202 |
| Actual result | HTTP 404 Not Found |
| Evidence | AuthController.cs: немає HttpPost password-reset |
| Root Cause | Endpoint не реалізовано |
| Re-test result | CLOSED — password-reset, verify-code, reset-password реалізовано |

Open баги (5) — Sprint 3

BUG-003 — Auth запити не логуються — Serilog після UseAuthentication()   [Open]

| Title | [BE Logging] Auth запити не логуються — Serilog після UseAuthentication() |
| --- | --- |
| Severity | S3 (Major) |
| Priority | P2 (High) |
| Status | Open |
| Environment | Docker logs · Program.cs рядки 185–188 |
| Assignee | Backend Developer |
| Steps to reproduce | 1. POST /api/v1/auth/register 2. POST /api/v1/auth/login 3. docker compose logs backend 4. Шукати /api/v1/auth/* |
| Expected result | Лог: {RequestMethod:POST, RequestPath:/auth/register, StatusCode:200} |
| Actual result | Логів для /api/v1/auth/* немає |
| Evidence | Program.cs рядок 185: app.UseAuthentication(); рядок 188: app.UseSerilogRequestLogging(); ← ПІСЛЯ auth |
| Root Cause | Serilog після auth → auth запити не логуються Фікс: перемістити перед UseAuthentication() |
| Re-test result | Потрібне після переміщення |

BUG-014 — POST /votes — повторний голос оновлюється мовчки   [Open]

| Title | [BE Business] POST /votes — повторний голос оновлюється мовчки |
| --- | --- |
| Severity | S3 (Major) |
| Priority | P2 (High) |
| Status | Open |
| Environment | http://localhost:5000/api/v1/votes · Авторизований user |
| Assignee | Backend Developer |
| Steps to reproduce | 1. POST /votes {workId, voteType:'BOOK'} 2. POST /votes {workId, voteType:'MOVIE'} |
| Expected result | 200 + {isUpdated:true} або 409 Conflict |
| Actual result | 200 — голос мовчки оновлюється |
| Evidence | VoteService.cs: if (existingVote != null) existingVote.SelectedOption = ...; // isUpdated відсутній |
| Root Cause | VoteService не повідомляє про оновлення |
| Re-test result | Потрібне після додавання isUpdated або 409 |

BUG-017 — USE_MOCK_FALLBACK=true — static дані без попередження   [Open]

| Title | [FE] USE_MOCK_FALLBACK=true — static дані без попередження |
| --- | --- |
| Severity | S3 (Major) |
| Priority | P2 (High) |
| Status | Open |
| Environment | http://localhost:3000 · Chrome · works.ts рядок 18 |
| Assignee | Frontend Developer |
| Steps to reproduce | 1. docker compose stop backend 2. http://localhost:3000 3. Переглянути список |
| Expected result | Повідомлення: 'Сервер недоступний. Demo-дані.' |
| Actual result | Static дані без попередження |
| Evidence | works.ts рядок 18: const USE_MOCK_FALLBACK = true; |
| Root Cause | USE_MOCK_FALLBACK не вимкнено |
| Re-test result | Потрібне після вимкнення або додавання UI-попередження |

BUG-001 — Cold start latency ~2597ms при першому запиті   [Open]

| Title | [BE Perf] Cold start latency ~2597ms при першому запиті |
| --- | --- |
| Severity | S4 (Minor) |
| Priority | P3 (Medium) |
| Status | Open |
| Environment | docker compose up --build · GET /health |
| Assignee | Backend Developer |
| Steps to reproduce | 1. docker compose up --build 2. GET http://localhost:5000/health одразу 3. Перевірити Elapsed у логах |
| Expected result | Elapsed < 1000ms |
| Actual result | Elapsed = 2597.73ms |
| Evidence | {"RequestPath":"/health","Elapsed":2597.7311} |
| Root Cause | EF Core cold start — connection pool ініціалізація |
| Re-test result | Потрібне після pre-warmup |

BUG-013 — compose.yaml — pgAdmin без depends_on: db   [Open]

| Title | [Infra] compose.yaml — pgAdmin без depends_on: db |
| --- | --- |
| Severity | S5 (Trivial) |
| Priority | P4 (Low) |
| Status | Open |
| Environment | docker compose up · compose.yaml |
| Assignee | Backend Developer |
| Steps to reproduce | 1. docker compose up 2. http://localhost:5050 одразу |
| Expected result | pgAdmin стартує після БД |
| Actual result | Може стартувати до готовності БД |
| Evidence | compose.yaml: pgAdmin без depends_on: [db] |
| Root Cause | Відсутній depends_on |
| Re-test result | Потрібне після додавання depends_on |