Test Summary Report

Фінальний звіт  Етап 4

Test Summary Report — Етап 4

| Проєкт | Book2Screen · Етап 4 · фінал |
| --- | --- |
| Дата | 13.05.2026 |
| Гілка | feature/backend-mvp-complete |
| Тести | Smoke · Integration FE→BE→DB · Regression · Unit Tests |
| Середовище | Docker · localhost:5000 (BE) · localhost:3000 (FE) |
| QA | Team 17 |

1. Загальний підсумок

| Тип тестування | Всього TC | PASS | FAIL | WARN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Smoke | 6 | 6 | 0 | — |
| Integration FE→BE→DB | 9 | 7 | 0 | 2 (BUG-014, BUG-017) |
| Regression | 4 | 3 | 1 (BUG-003) | — |
| ВСЬОГО API тестів | 19 | 16 | 1 | 2 |
| Unit Tests (xUnit + Moq) | 69 | 69 | 0 | — |

2. Smoke Testing

| Що перевіряла | Результат |
| --- | --- |
| Docker: compose up --build | 4 контейнери healthy |
| GET /health | 200, Content-Type: application/json (BUG-007 Closed) |
| POST /auth/register | 200 + JWT |
| POST /auth/login | 200 + JWT |
| Register дублікат | 409 Conflict (BUG-002 Closed) |
| GET /api/v1/items | Масив з seed даними (BUG-005 Closed) |

3. Integration Testing — FE → BE → DB

| Сценарій | Результат |
| --- | --- |
| Login → localStorage → F5 | b2s_token в localStorage ¦ Auth після F5 |
| Votes FE→BE→DB | POST 200 ¦ pgAdmin: запис ¦ Повторний голос мовчки → BUG-014 |
| Reviews FE→BE→DB | POST 200 ¦ GET є ¦ pgAdmin |
| Favorites FE→BE→DB | Add/Delete/View ¦ pgAdmin |
| Password Reset | POST 200 (BUG-018 Closed) |
| Mock Fallback | Static дані без попередження → BUG-017 Open |
| Works + Search + Top + DiffMap | GET /works, ?search=, /top ¦ differences[] |
| Admin CRUD | POST /admin/adaptations → 201 ¦ pgAdmin |

4. Regression Testing

| Що перевіряла | Результат |
| --- | --- |
| BUG-008: GET items/{guid} | 404 не 500 — CLOSED |
| BUG-004: errorCode в DTO | errorCode присутній — CLOSED |
| BUG-012: MigrateAsync | Логи: 'Database is ready' — CLOSED |
| BUG-003: Auth logging | Записи відсутні — UseSerilogRequestLogging після UseAuthentication — OPEN |

5. Unit Tests

| Клас тестів | Тестів | Що тестує |
| --- | --- | --- |
| TokenServiceTests | 5 | JWT генерація, claims, expiry, missing secret |
| UserValidatorTests | 6 | Email, role, username валідація |
| AdaptationValidatorTests | 7 | Title, type, year валідація |
| AdaptationMappingTests | 4 | AutoMapper Entity↔DTO |
| PasswordHashingTests | 4 | BCrypt hash + verify |
| TokenServiceMockTests | 3 | Moq: ITokenService mock |
| FavoriteServiceTests | 7 | Add/Remove/IsFavorite — InMemoryDB |
| VoteServiceTests | 3 | Vote create/update/stats — InMemoryDB |
| WorkServiceTests | 4 | GetTopWorks/Filter — InMemoryDB |
| ReviewServiceTests | 3 | Add/GetByWork — InMemoryDB |
| PasswordResetTests | 4 | Reset flow логіка |
| AdminTests | 5 | Admin CRUD адаптацій |
| WorksControllerTests | 3 | Controller → Service mock |
| MappingAndAuthTests | 11 | AutoMapper + BCrypt комплексні |
| ВСЬОГО | 69 | Всі PASS — dotnet test: succeeded: 69, failed: 0 |

6. Bug Summary

| Severity | Всього | Closed | Open |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 Blocker | 1 | 1 | 0 — PR може зливатись |
| S2 Critical | 3 | 3 | 0 — PR може зливатись |
| S3 Major | 5 | 2 | 3 (BUG-003, BUG-014, BUG-017) |
| S4 Minor | 2 | 1 | 1 (BUG-001) |
| S5 Trivial | 1 | 0 | 1 (BUG-013) |

7. Вердикт

| CONDITIONAL PASS — готово до демо з відкритими S3/S4 дефектами |  |
| --- | --- |
| Що працює | Docker ¦ Auth ¦ Health JSON ¦ Items + Votes + Reviews + Favorites Works + Search + Top + DifferenceMap ¦ Admin CRUD ¦ 69 unit тестів PASS RTM: 19/20 Done = 95% |
| Відкрито | BUG-003 (S3/P2): Serilog після UseAuthentication BUG-014 (S3/P2): vote без isUpdated BUG-017 (S3/P2): mock fallback без UI-попередження BUG-001 (S4/P3): cold start 2597ms |