Test Report

Головний звіт про тестування · Book2Screen API

SCRUM-138/139/140/141 · Team 17 · 23.04.2026

# Test Report — Book2Screen API · Sprint 1

| Проєкт | Book2Screen |
| --- | --- |
| Версія | v5.0 (фінальна) ¦ API Tests: 26 TC + 3 нових = 29 ¦ Unit Tests: 40/40 PASS |
| Дата та час | 23 квітня 2026 ¦ 10:00 – 17:30 |
| Середовище | ASP.NET Core 10 · PostgreSQL (Supabase dev) · Docker ¦ URL: http://localhost:5000 |
| Тип тестування | Ручне API-тестування (Postman) + Юніт-тестування (xUnit + Moq) |
| QA | Team 17 |

## Загальне резюме

| Тип тестування | Всього | PASS | FAIL | WARN / BLOCKED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API тести (Postman) | 29 | 15 | 5 | 5 WARN + 1 BLOCKED |
| Юніт-тести (xUnit) | 40 | 40 | 0 | — |

## Покриття по модулях

| Модуль | TC | Coverage | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Автентифікація (Auth) | 4 | 100% | Register, Login, Duplicate, Wrong password |
| Health Check | 3 | 100% | Online, Offline, JSON format — BUG-007 виявлено |
| Items API | 6 | 100% | List, By ID, Filter — BUG-008/009 виявлено |
| Обробка помилок | 6 | 100% | 400, Type, Edge case, Malformed, Schema, 500 |
| Безпека | 3 | 100% | No trace, No SQL, Combined check |
| Продуктивність | 2 | 100% | Health warm, Register baseline |
| Бізнес-логіка | 2/3 | 67% | Duplicate user, Wrong pass (Vote BLOCKED) |
| Логування | 2 | 100% | Health logged ✔, Auth absent → BUG-003 |
| Юніт-тести | 40 | 100% | 6 класів: TokenService, Validators, Mapper, BCrypt, Moq |

## Знайдені дефекти

| ID | Назва | Priority | Severity |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Cold-start latency > 1000ms на /api/health | P2 | Minor |
| BUG-002 | Реєстрація дублікату повертає 401 замість 409 Conflict | P2 | Major |
| BUG-003 | Serilog не логує запити /api/auth/* — некоректний порядок middleware | P2 | Major |
| BUG-004 | ErrorResponse не містить поле errorCode — порушення API контракту | P3 | Minor |
| BUG-005 | Відсутні seed-дані у міграції InitialCreate | P3 | Minor |
| BUG-006 | GlobalExceptionHandler: 500 відповідь без errorCode:"INTERNAL_ERROR" | P2 | Major |
| BUG-007 | GET /api/health повертає plain text замість JSON | P2 | Major |
| BUG-008 | GET /api/items/{id} → 500 — невідповідність типу параметра (int vs Guid) | P1 | Major |
| BUG-009 | GET /api/items/{guid} → 400 замість 404 — помилка прив'язки типів | P1 | Major |

## Деталі виконання API тестів

| ID | Назва тест-кейсу | Категорія | Очікуваний результат | Фактичний результат | Нотатка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-HEALTH-01 | Health — online (plain text) | Health | 200; JSON | 200; plain text 'Healthy' | BUG-007 | WARN |
| TC-HEALTH-02 | Health — offline | Health | 503; Unhealthy | 503 OK | — | PASS |
| TC-HEALTH-03 | Health — формат JSON | Health | Content-Type: json | text/plain → BUG-007 | — | FAIL |
| TC-AUTH-01 | Реєстрація нового користувача | Happy Path | 200; {token} | 200; JWT; запис у БД | Токен збережено | PASS |
| TC-AUTH-02 | Логін існуючого користувача | Happy Path | 200; {token} | 200; JWT | Авто-збережено | PASS |
| TC-ITEMS-01 | GET всі адаптації | Happy Path | 200; масив ≥1 | 200; [] порожньо | BUG-005 (seed) | WARN |
| TC-ITEMS-02 | GET за int ID → BUG-008 | Happy Path | 200 або 404 | 500 (int vs Guid) | BUG-008 (P1) | FAIL |
| TC-ITEMS-03 | GET за Guid → BUG-009 | Happy Path | 404 | 400 (binding fail) | BUG-009 (P1) | FAIL |
| TC-ITEMS-04 | Фільтрація за назвою | Happy Path | 200; відфільтровано | 200; масив | — | PASS |
| TC-ERR-400 | Порожнє тіло при логіні | Error 400 | 400; JSON; без HTML | 400; JSON ✔ | Немає HTML | PASS |
| TC-ERR-TYPE | Неправильний тип поля | Error 400 | 400; validation | 400; FluentValidation | Немає HTML | PASS |
| TC-ERR-EDGE-01 | Частковий JSON | Edge Case | 400; missing fields | 400; поля вказані | — | PASS |
| TC-ERR-MALFORMED | Зламаний JSON | Edge Case | 400; без краша | 400; без 500 | — | PASS |
| TC-VALIDATION-SCHEMA | Схема валідації | Validation | 400; всі поля listed | 400; всі 3 поля ✔ | FluentValidation | PASS |
| TC-ERR-401 | Без токена → 401 | Security | 401 | 401 ✔ | — | PASS |
| TC-ERR-500 | Internal Error handler | Error 500 | 500; JSON; errorCode | 500; JSON; без trace ✔ errorCode відсутній | BUG-004 (P3) | WARN |
| TC-SEC-01 | Немає stack trace | Security | Без trace | Без trace ✔ | — | PASS |
| TC-SEC-02 | Немає SQL витоку | Security | Без SQL тексту | Без SQL ✔ | — | PASS |
| TC-SEC-03 | Комплексна перевірка витоків | Security | Без SQL/trace/paths | Все OK ✔ | — | PASS |
| TC-PERF-01 | Health warm < 500ms | Performance | Warm<500ms | Warm 2.4ms ✔ Cold 2597ms | BUG-001 (P2) | WARN |
| TC-PERF-02 | Register < 2000ms | Performance | < 2000ms | ~350ms (Postman) ✔ Сериlog лог відсутній | BUG-003 (P2) | WARN |
| TC-BUS-01 | Дублікат email → 409 | Business Logic | 409 Conflict | 401 → BUG-002 (P2) | API contract | FAIL |
| TC-BUS-02 | Неправильний пароль → 401 | Business Logic | 401; без hash | 401 ✔ | — | PASS |
| TC-BUS-03 | Дублікат vote → 409 | Business Logic | 409 або 400 | Endpoint відсутній | BLOCKED | BLOCKED |
| TC-LOG-01 | Logging /api/health | Logging | Лог з method/path/status/elapsed | Всі поля є ✔ | 12:43:41 UTC | PASS |
| TC-LOG-02 | Logging /api/auth/* відсутній | Logging | Лог для auth запитів | Записів немає → BUG-003 | Middleware | FAIL |

## Висновок

| Загальний вердикт | CONDITIONAL PASS (ГОТОВО ДО ДЕМО З ВІДКРИТИМИ P1+P2 ПРОБЛЕМАМИ) |
| --- | --- |
| Що працює | ✔ Автентифікація (JWT register + login) ✔ Отримання списку адаптацій + фільтрація ✔ Обробка помилок (JSON, без HTML, без stack trace) ✔ Безпека (без SQL витоків, без sensitive data) ✔ Юніт-тести: 40/40 PASS |
| FAIL (нові баги) | BUG-007 (P2): /api/health повертає plain text замість JSON BUG-008 (P1): GET /api/items/{int} → 500 (int vs Guid) BUG-009 (P1): GET /api/items/{guid} → 400 замість 404 BUG-002 (P2): 401 замість 409 при дублікаті BUG-003 (P2): auth логи відсутні |
| Наступні кроки | 1. Виправити BUG-008/009: GetItemById(int id) → GetItemById(Guid id) 2. Виправити BUG-007: додати ResponseWriter до MapHealthChecks() 3. Виправити BUG-002: Unauthorized() → Conflict() в AuthController 4. Виправити BUG-003: порядок middleware у Program.cs 5. Реалізувати POST /votes → розблокує TC-BUS-03 |